## Slide 1
FPT · CHƯƠNG TRÌNH AIX
AI Native cho FA
Khung kế hoạch ứng dụng AI tới hết 2026
Mục tiêu đo được theo chuẩn 6 Rõ · Bản nháp để review khung · 07/2026

## Slide 2
BỐI CẢNH & MANDATE
Đang ở đâu và cần làm gì cho FA
ĐÃ CÓ MỘT PHẦN
Người & Năng lực
Chương trình đào tạo / chuyển đổi con người cho FA đã được xây và triển khai.
VỪA NHẬN
Mandate AIX
Chính thức phụ trách chuyển đổi AI (AIX) cho FA — mở rộng từ người sang delivery & khách hàng.
CẦN LÀM
Plan tới hết 2026
Ứng dụng AI cho dự án và khách hàng, với outcome business đo được rõ ràng.
Thước đo xuyên suốt: mọi sáng kiến phải đạt chuẩn 6 Rõ của FPT — rõ bài toán, nhiệm vụ, thời hạn, kết quả, người phụ trách, ngân sách.

## Slide 3
CHUẨN ĐÁNH GIÁ
6 Rõ — thước đo mọi sáng kiến AIX
1
Rõ bài toán lớn
Đích đến mô tả rõ, lượng hoá dưới dạng chỉ tiêu cam kết.
2
Rõ nhiệm vụ
Chia nhỏ thành đầu việc / chỉ số theo dõi tháng–tuần.
3
Rõ thời hạn
Mốc Ngày/Tháng cụ thể + tần suất báo cáo, review.
4
Rõ kết quả đầu ra
Tiêu chí tính & cách đánh giá, align với bài toán lớn.
5
Rõ người phụ trách
Owner đủ năng lực, đủ thẩm quyền cho từng sáng kiến.
6
Rõ ngân sách
Chi phí tool/license + nhân sự chuyên môn.

## Slide 4
KHUNG TỔNG
3 trụ ứng dụng AI + nền quản trị
A
AI cho Delivery
AI-in · nội bộ
Tăng năng suất cách FA làm dự án: code, test, review, tài liệu, PM.
→ Margin ↑
B
AI cho Khách hàng
AI-out · doanh thu
AI thành sản phẩm/offering bán được, nhúng vào giải pháp cho KH.
→ Win rate ↑
C
AI cho Con người
Enable · đã có chương trình
Năng lực & thói quen dùng AI: đào tạo, chứng chỉ, cộng đồng.
→ Nền cho A & B
Nền — Governance: policy tool/IP/security · cách đo & dashboard · ngân sách. Trọng tâm 6 tháng: dồn vào A và B (chỗ tạo con số business).

## Slide 5
NỀN ĐÃ CÓ
Trụ C — AI cho Con người: chương trình đang chạy
Không bắt đầu từ số 0 — lực lượng vận hành cho Trụ A & B đã được đào tạo (bộ PM-AI-Bootcamp).
200-300
PM tham gia toàn FA
4
track · PM BA SA Dev
~9 tuần
3 giai đoạn · học lồng 30–40%
4 wave
~75 PM mỗi wave
LỘ TRÌNH HỌC — 3 PHASE
Phase 1 · AI Mindset · 1 ngày tự đánh giá CASAN + chọn dự án pilot
Phase 2 · Hands-on · 4 tuần 10 bài tập (T1–T10) đều có telemetry
Phase 3 · Capstone · 4 tuần làm “Customer Zero” chạy được + vấn đáp (viva)
3 CỔNG TỐT NGHIỆP CỨNG
1
Điểm 6 trụ năng lực ≥ 2.5 (không trụ nào = 0)
2
Hệ thống chạy được — demo trực tiếp, không chỉ tài liệu
3
Qua vấn đáp (viva) — hỏi sâu, chứng minh hiểu thật
Thiếu 1 trong 3 = chưa tốt nghiệp, dù tài liệu đẹp.
KPI TRỤ C → OUTCOME AIX
Nén giờ (giờ chuẩn ÷ giờ thật)
→ Margin ↑ (Trụ A)
Adoption AI vào quy trình
→ Năng lực Trụ A & B
Rework · bug rate ↓
→ Chất lượng giao hàng

## Slide 6
DANH MỤC
Các sáng kiến AI — chọn 3–5 trọng tâm
A
Trụ A · Delivery
Coding assistant chuẩn hoá
▪ adoption % · uplift SP/MD
Test-gen & test-review
▪ coverage ↑ · giờ QA ↓
AI cho tài liệu / BA
▪ giờ soạn ↓ · onboarding ↓
PR / review assistant
▪ cycle time ↓ · defect ↓
B
Trụ B · Khách hàng
Catalog use-case theo domain
▪ # use-case · # KH tiếp cận
Pipeline POC → Production
▪ % POC→prod · doanh thu AI
Offering AI-native mới
▪ pipeline value · # deal AI
C
Trụ C · Con người
Training / chứng chỉ
▪ # người cert
Cộng đồng champion
▪ tỷ lệ áp dụng thật

## Slide 7
KẾT QUẢ ĐẦU RA
Cây KPI: sáng kiến → chỉ số leading → outcome
Margin ↑
biên lợi nhuận dự án
Win rate ↑
tỷ lệ thắng thầu
Giảm chi phí delivery
làm ít MD hơn / job
Đề xuất nhanh hơn
khác biệt bằng AI
Adoption AI %/tuần
Uplift SP / MD
Cycle time ↓ · defect ↓
# AI use-case / đề xuất
# POC → production
Deal có cấu phần AI
Trụ C — Năng lực AI (nền) # người cert · tỷ lệ áp dụng vào việc thật
Margin & Win rate là chỉ số lagging — chuỗi leading (adoption, uplift, #use-case, #POC) là thứ lái được trong 6 tháng.

## Slide 8
LỘ TRÌNH
Q3 – Q4 2026 (≈ 6 tháng còn lại)
 | Q3 · 7–9/2026 | Q4 · 10–12/2026
A · Delivery | Chốt apply Pilot → chọn Pioneer, CarUX, WNC (↑20% margin) Chốt ODCx – HMotor, NS | Nhân rộng · đo uplift SP/MD · chuẩn hoá playbook Xây dựng được Offering cho mô hình ODCx – Outcome based (có thể ko toàn diện ODC mà một phần ODC)
B · Khách hàng | Tất cả các Offer cần áp dụng AI, tăng win rate (nếu được phép) | Tiếp tục công việc của Q3
C · Con người | Batch 1-5 Đo adoption sau training hiện tại | Batch 6-10 Đào tạo tiếp + cộng đồng champion
Governance | Ban hành policy tool/IP/security · dựng dashboard | Review giữa kỳ + báo cáo outcome cuối năm
Nguyên tắc: có report rõ ràng về tiến độ monthly - hiệu quả quartly

## Slide 9
CÁCH KHAI
Mỗi sáng kiến khai đủ theo 6 Rõ
6 Rõ | Nội dung cần điền cho từng sáng kiến
1 · Bài toán lớn | Bài toán FA đang giải + lượng hoá đích (VD năng suất +25% / win rate +X điểm)
2 · Nhiệm vụ | Đầu việc & chỉ số theo tháng–tuần
3 · Thời hạn | Mốc Ngày/Tháng + tần suất review (VD báo cáo 2 tuần/lần)
4 · Kết quả đầu ra | Tiêu chí tính & cách đánh giá từng chỉ số
5 · Người phụ trách | Owner đủ thẩm quyền cho sáng kiến
6 · Ngân sách | Chi phí tool/license + nhân sự chuyên môn

## Slide 10
ĐIỀU KIỆN TIN CẬY
2 điều quyết định độ tin của con số
1. Baseline + Attribution
Margin & win rate bị chi phối bởi giá, đối thủ, mix dự án.
Các tính hiệu quả cho AI: đo baseline → chạy pilot có nhóm đối chứng (dùng AI vs Est truyền thống) → chênh lệch = phần AI đóng góp.
Không có baseline ⇒ cuối năm không chứng minh được.
2. Kỳ vọng thời gian
6 tháng: adoption, uplift SP/MD, #use-case, #Result có số thật.
Margin & win rate thường chỉ ra tín hiệu sớm trên vài pilot.
Mục tiêu Q4: chứng minh cơ chế + 1–2 case có số — chưa hứa dịch chuyển margin toàn bộ FA.

## Slide 11
BƯỚC TIẾP THEO
Cần bổ sung để có Detailed Plan
1
FA + domain
Quy mô; sub-domain automotive nào (quyết định catalog use-case Trụ B).
2
Baseline hiện tại
Margin % và win rate FA đang ở đâu (áng chừng); MD/chi phí trung bình.
3
Pipeline Q3–Q4
Có deal/account nào sắp đấu thầu để làm pilot win rate không?
4
Ngân sách tool
License/tool được cấp tới đâu (điền Rõ ngân sách) — có thể sau.
Sau khi có 1–3: điền target vào từng ô cây KPI + xuất bảng 6 Rõ hoàn chỉnh cho 3–5 sáng kiến.

## Slide 12
PHỤ LỤC · TRỤ C
6 trụ năng lực tốt nghiệp (rubric 0–4)
Đây là 6 nhóm năng lực chấm ở Cổng 1: trung bình 6 trụ ≥ 2.5 và không trụ nào = 0 mới đạt.
C1
Hiểu & dùng AI
AI Literacy
Nắm khả năng & giới hạn của AI; biết ra lệnh (prompt) và đánh giá kết quả.
C2
Uỷ quyền cho AI
AI Delegation
Giao việc cho AI đúng mức (thang L0–L5); cân rủi ro với việc AI làm được.
C3
Thiết kế luồng việc
Workflow Design
Chia & xếp việc người + AI thành quy trình chạy được từ đầu đến cuối.
C4
Quản trị & rủi ro
Governance & Risk
Có người kiểm soát; bảo mật; AI không tự push/merge, không đụng dữ liệu bí mật.
C5
Đo lường chỉ số AI
Telemetry & Economics
Đo năng suất bằng telemetry (giờ, token, Nén); quyết định theo chi phí/ROI.
C6
Dẫn dắt theo kết quả
Outcome Leadership
Lái đội người + AI về đích business (margin, win rate), không chỉ xong việc.

## Slide 13
PHỤ LỤC
Glossary (1/2) — khái niệm & chỉ số
Thuật ngữ | Giải thích
AIX | AI Transformation — chuyển đổi ứng dụng AI cho đơn vị.
6 Rõ | Chuẩn FPT: rõ bài toán, nhiệm vụ, thời hạn, kết quả, người phụ trách, ngân sách.
Margin | Biên lợi nhuận của dự án — kết quả kinh doanh chính của Trụ A.
Win rate | Tỷ lệ thắng thầu/deal — kết quả kinh doanh chính của Trụ B.
Leading / Lagging | Chỉ số dẫn dắt (lái sớm được) vs chỉ số kết quả (đến sau).
Baseline | Mốc số liệu gốc trước khi áp dụng AI, để đo phần AI đóng góp.
Attribution | Cách quy phần kết quả thực sự do AI tạo ra (dùng nhóm đối chứng).
Adoption | Tỷ lệ người thực sự dùng AI đều đặn (VD %/tuần).
Nén | Giờ làm truyền thống ÷ giờ làm thật với AI — KPI năng suất cốt lõi của Trụ C.
Telemetry | Dữ liệu đo tự động (giờ, token, số lần sửa lại…) để chứng minh năng suất AI.
CASAN | Thang trưởng thành AI 5 cấp của FPT: Curious · Augmented · Standard · Automated · Native.
Pilot | Thử nghiệm có kiểm soát trên phạm vi nhỏ trước khi nhân rộng.
Playbook | Bộ quy trình/hướng dẫn chuẩn hoá để nhân rộng cách làm.
Capstone | Đồ án tốt nghiệp “Build your Customer Zero”: cặp người + AI dựng 1 hệ thống chạy được.
Viva | Buổi vấn đáp/bảo vệ: hỏi sâu để kiểm tra học viên thực sự hiểu, không duyệt cho qua.
Outcome | Kết quả kinh doanh cuối cùng (margin, win rate) mà sáng kiến nhắm tới.

## Slide 14
PHỤ LỤC
Glossary (2/2) — từ viết tắt & tiếng Anh
Từ viết tắt | Giải thích
FA | Đơn vị được phụ trách AIX (điền tên/định nghĩa chính xác sau).
PM / BA / SA | Project Manager / Business Analyst / Solution Architect.
Dev | Developer — lập trình viên.
QA | Quality Assurance — kiểm thử / đảm bảo chất lượng.
PR | Pull Request — yêu cầu gộp code, để review trước khi nhập vào nhánh chính (merge).
KPI | Key Performance Indicator — chỉ số đo hiệu quả then chốt.
POC | Proof of Concept — bản chạy thử để chứng minh giá trị trước khi lên production.
SP / MD | Story Point (đơn vị khối lượng việc) / Man-Day (người-ngày).
Uplift SP/MD | Mức tăng năng suất: story point tạo ra trên mỗi man-day.
ODC / ODCx | Offshore Development Center / mô hình ODC theo kết quả (outcome-based).
Offering | Gói sản phẩm/dịch vụ mang đi bán cho khách hàng.
Delivery | Khâu thực thi & giao hàng dự án (Trụ A).
Governance | Quản trị: chính sách tool/bản quyền/bảo mật, cách đo & ngân sách.
Dashboard | Bảng theo dõi số liệu trực quan.
Domain | Lĩnh vực/ngành nghiệp vụ (VD sub-domain automotive).
Est | Estimate — ước lượng công sức/chi phí theo cách truyền thống (chưa dùng AI).
Batch | Đợt học viên tham gia đào tạo (VD Batch 1–5).